集团第三届“盈科杯”青年创新创意大赛报名表

| 团队名称 | 智巡工匠队 |  |
| --- | --- | --- |
| 团队信息 | 队长姓名： 王永春 联系电话：13402181341 单位和职务：咨询公司项管公司安装工程师 |  |
|  | 成员姓名： 林祖泉 单位和职务：咨询公司项管公司土建工程师 成员姓名： 陈圣男 单位和职务：咨询公司项管公司助理信息工程师 成员姓名： 王琦东 单位和职务：咨询公司项管公司土建工程师 |  |
|  | 业务导师姓名： 刘印 联系电话： 13818408012 单位和职务 ： 咨询公司项管公司总工程师 |  |
| 项目名称 | 工程监理巡视问题分类与闭环管理智能体 |  |
| 问题与背景 | 工程监理现场巡视过程中，质量、安全、文明施工等问题频繁发现，但目前问题记录、分类定级、整改通知编写和闭环台账维护仍主要依赖人工完成。不同人员对问题描述口径、风险等级判断和整改要求表述存在差异，容易造成问题记录不标准、责任划分不清晰、整改要求不明确、复查销项不及时等情况。尤其在大型项目、多专业交叉和问题数量较多的情况下，监理人员需要在现场照片、巡视记录、微信群、通知单和Excel台账之间反复整理，工作重复性强，问题数据也难以沉淀复用。因此，有必要聚焦“巡视问题闭环管理”这一小切口，利用AI提升现场问题处置效率和管理标准化水平。 |  |
| 创意内容 | 本项目拟构建“监理巡视闭环智能体”，围绕现场巡视问题的“发现—识别—分类—整改—复查—销项”全过程，开发一个轻量化AI辅助原型。用户可输入现场问题文字、上传巡视照片或导入问题清单，系统自动识别问题现象，判断问题类别、专业类型、风险等级和责任主体，并生成标准化问题描述、整改要求、复查要点和整改期限建议。同时，系统可自动形成结构化问题卡片和闭环管理台账，辅助生成监理通知单、巡视记录和问题分析报告。项目不追求大而全的平台建设，而是聚焦监理现场高频痛点，形成一个可演示、可复制、可逐步推广的AI工具。 |  |
| 技术路线 | - 1、拟采用的技术路线 本项目拟采用“大模型+知识库+结构化工作流”的技术路线，搭建监理巡视问题智能分类与闭环管理原型。 第一步，建立输入模块，支持文字问题、现场照片、Excel问题清单等多种输入方式。对照片类资料，可通过OCR和多模态识别提取问题部位、问题现象、风险关键词等信息；对文字类资料，利用大模型进行语义理解和结构化抽取。 第二步，建立问题分类模型。结合工程监理常见问题类型，将问题划分为质量管理、安全管理、文明施工管理等类别，并进一步识别土建、机电、装饰、消防等专业类型。 第三步，建立风险定级和整改建议生成模块。通过规则库和大模型协同判断问题风险等级，生成整改要求、整改期限、复查要点及责任主体建议。 第四步，建立闭环台账模块，将问题自动转化为“问题编号、发现时间、问题部位、问题类别、风险等级、责任单位、整改要求、整改期限、复查状态、销项情况”等结构化字段。 第五步，建立成果输出模块，自动生成监理巡视记录、监理通知单初稿、问题闭环台账和问题分析报告，实现从现场问题发现到整改闭环的数据化管理。 2、现有的数据资源、技术能力、团队成员过往实践基础 团队成员获得过集团科技进步奖，并在咨询公司数智大赛中获奖，参加过集团、咨询公司多项数智化工具开发的科研课题。团队成员具备工程监理、质量安全管理和AI工具应用基础，熟悉现场巡视、监理通知单、整改闭环台账、质量安全检查等实际业务流程。已有工作中积累了工程现场问题清单、巡视记录、整改通知、质量安全管理制度、常见问题分类口径等资料，可在脱敏后作为原型测试数据。同时，团队已具备大模型提示词设计、知识库搭建、工作流编排、结构化信息抽取和报告生成等实践基础，可利用现有AI工具快速完成从问题输入、智能判断到成果输出的演示原型。 |  |
| 预期成效 | - 预期效果 项目实施后，预计可显著提升监理巡视问题整理和闭环管理效率。现场问题记录可由人工自由描述转为AI辅助标准化表达，减少不同人员之间的口径差异；监理通知单初稿生成时间由原来的10-20分钟缩短至1-3分钟；问题分类、风险定级和整改建议可实现半自动生成，降低人工重复整理工作量；闭环台账可自动汇总未整改、整改中、待复查、已销项等状态，减少问题遗漏和复查滞后风险。通过持续沉淀问题数据，还可形成项目级高频问题库，为后续质量安全风险预警、专项检查和管理复盘提供数据支撑。 - 预期技术成果 （1）形成“监理巡视闭环智能体”可演示原型系统，实现问题输入、智能分类、风险定级、整改建议生成、闭环台账输出等功能； （2）形成监理通知单、巡视记录、问题闭环台账和分析报告等标准化输出模板； （3）形成一套适用于工程监理和项目管理场景的AI辅助问题闭环管理流程，申报软件著作权及发明专利； （4）形成一个可演示、可复制、可逐步推广的AI工具。 |  |
| 推荐意见： 推荐单位科技管理部门盖章 年 月 日 |  | 推荐意见： 推荐单位团组织盖章 年 月 日 |